Kravspecifikation

| Navn | André Steenhoff Madsen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgave | Spiludvikling og Unittests - Wordle |  |  |  |
| Krav/prioriteter: Her kan du oplyse de vigtigste elementer i dit software | Funktionelle krav: - Spillet skal kunne tillade spillere at gætte ord op til 5 bogstaver lange. - Spillet skal tillade op til 6 forsøg, før det er tabt. - Spillet skal indikere om et skrevet bogstav er i ordet. - Spillet skal indikere om et bogstav er korrekt placeret eller ej. Ikke-funktionelle krav: - Skal være robust, stabilt, effektivt og brugervenligt. - Skal følge DRY, AAA & SOLID-principperne for god kodearkitektur. |  |  |  |
| Kodesprog | C# |  |  |  |
| Evt. frameworks | - Uno Platform – Frontend Framework - Entity Framework Core – ORM -> SQLite Database - NUnit – Test Framework - Moq – Mocking Framework for Tests - Fluents Assertions – Test Readability Framework |  |  |  |
| Estimeret tid | 3,5 Dage |  |  |  |
| Featurelist Her kan du tilføje hvilket features som skal kodes til dit software | Entity Services - CRUD-funktioner for spildata. Gæt Service - Verifikation om hvor godt/skidt et gæt var. Spil Service - Holder styr på det aktive spil. - Ved genstart af programmet, finder det seneste ikke færdige spil frem. Tests - Test at de individuelle servicer fungerer hver for sig. |  |  |  |
| Work breakdown Her kan du bryde dit software ned i arbejdsopgaver og estimere tiden det vil tage at bygge hvert et element | Arbejdsopgave | Start dato | Forventet slutdato | Tidsforbrug |
|  | Udvikling af grundlæggende Entities og deres Servicer - Implementering af klasser/servicer for - Spil, - Gæt - Bogstav | 09-02-2026 | 09-02-2026 | 3 Timer |
|  | Implementering af Logik Servicer - Implementere forretnings logik servicer | 09-02-2026 | 11-02-2026 | 5 Timer |
|  | Implementering af Visualisering - Implementer MVVM view til fremvisning af spillet. | 11-02-2026 | 12-02-2026 | 1 Dag |
|  | Test af Servicer - Test at servicer fungerer individuelt. | 12-02-2026 | 13-02-2026 | * |